**一、项目名称**

上海交通大学医学院附属新华医院2025年信息系统监理服务项目

**二、项目参数**

**（一）名称**

2025年信息系统监理服务项目

**（二）最高限价**

人民币58.00万

**（三）资格条件**

（1）供应商须具有独立承担民事责任的能力；

（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）供应商须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商在近三年内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件的竞争或者未划分包件的同一采购项目的竞争；

（8）本项目不接受联合体投标；

（9）法律、行政法规规定的其他条件；

**（四）功能及技术参数**

**一、监理工作服务总体内容**

合同签订之日起1年期间上海交通大学医学院附属新华医院所有需要聘请监理的信息化项目。

需监理项目如下：

|  |
| --- |
| 项目名称 |
| 核心系统数据分类分级 |
| pacs三维影像后处理功能建设 |
| 2025年度政策性调整项目 |
| 智慧后勤建设 |
| 元宇宙奉贤院区导诊导航(奉贤) |
| 远程医疗中心二期(奉贤) |
| 智慧业财建设 |
| 药学部相关改造(lims、合理用药、wins、iPharma等) |
| 智算中心建设 |
| 2025年度药耗材、诊疗项目及医保系统功能改造 |
| 新一代数据中心建设 |

**二、监理工作目标**

1) 质量控制目标：质量一次合格率100％，满足国家、上海市的工程验收质量标准。

2) 进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。

3) 成本控制目标：对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认。

4) 文档管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

**三、监理服务内容**

1. 协助业主与承接商编写开工报告。
2. 协助业主与承接商确定设备采购清单，提出相关技术咨询意见。
3. 审查承接商的系统集成方案、验收技术方案、实施进度计划、质量保证体系和安全保证体系等相关方案内容。
4. 督促、检查承接商严格执行承包合同和国家技术规范、标准，协调业主和承接商之间的关系。
5. 督促承接商严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求实施、控制项目实施质量。
6. 督促检查承接商按照强制性标准和专项设计方案组织开展项目，制止违规作业。
7. 复核承接商资质、人员持证上岗情况，采购设备规格、质量，软硬件设备运行情况，并签署意见。
8. 对关键工序实施现场跟班监督检查。
9. 组织项目实施节点的检查、验收、签发合同付款凭证。
10. 对信息系统集成工作进行监理，并出具审核报告，督促整改。
11. 质量控制：在监理工作的各个阶段必须严格审查关键性过程和阶段性结果，检查其是否符合预定的质量要求，而且整个监理工作中必须做到对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。
12. 进度控制：项目开始和监理工作的任何阶段开始之前，必须确定相应的进度安排，在项目进行过程中严格审查工程进度，确保项目的建设工期。
13. 变更控制：对项目中出现的任何变更，必须从技术和资金等多个方面严格审查，并给出审核意见，确保项目中变更的合理性。
14. 督促承接商整理合同文件和技术档案资料。
15. 技术监理人员应在监理日志中记录设备验收、工作现场安全和日常例会情况，记录发现和处理问题。项目总监应定期审阅并签署意见。
16. 监理资料必须真实、完整。
17. 协助业主方进行项目各阶段验收，协助业主审查项目结算。

**四、监理机构人员的要求**

1. **总监****理工程师的要求**

（1）总监理工程师具备中级及以上职称证书，具备信息系统监理师证书、注册信息安全工程师证书、全过程工程项目管理师证书的优先考虑。

（2）总监理工程师承担过信息化监理服务项目，年龄不得超过60周岁。并具有总监理工程师或者总监理工程师代表的实践经历。提供有效证明文件。

（3）总监理工程师应具有较强的组织能力和协调能力，能够根据工程的实际情况及时地分析并预见影响工程质量、安全、进度的隐患和问题，并提出切实可行的解决方案和办法。

（4）**★**总监理工程师每周驻场4天\*8小时。**（以承诺函为准）**

1. **总监理工程师代表的要求**

（1）总监理工程师代表具备中级及以上职称证书，具备信息系统监理师证书的优先考虑。

（2）总监理工程师代表需承担过信息化同类工程项目的实践经历，年龄不得超过60周岁。按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利；协助总监理工程师选择确定本项目部门的负责人员，并决定他们的任务和职能分工；定期向总监理工程师汇报监理工作情况。

1. **项目****监理机构其他人员的要求**

本项目监理机构需人员专业配套齐全，年龄结构合理。供应商配置项目人员的专业和数量应满足本项目的需要，专业配套应齐全。供应商团队人员具备信息系统监理师证书、信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理师证书、PMP证书、IT审计师证书的优先考虑。监理人员数量及工种应满足本工程监理工作需要，关键部位及工序应保证旁站跟踪监理。

**★**监理机构人员保证每周2人\*5 天\*8小时。**(以承诺函为准)**

**五、监理方案**

1) 监理大纲应包含

监理工作程序的合理性状况；

监理机构自身管理及服务水平；

安全及监理措施；

监理实施计划。

2) 监理方案思路清晰、措施得当、目标明确、可操作性强，能识别出项目的重点和难点，并提出有针对性的方法、措施，合理化建议。

**（五）商务要求**

**一、验收方式**

由采购人自行对服务进行验收。

**二、项目地点**

采购人指定地点

**三、项目服务期限**

自合同签订之日起1年直至本项目内涵盖的所有项目竣工验收。

**四、付款方式**

监理服务合同签订后6个月，建设方在收到监理方开出发票后，支付正常监理报酬的50％。在本项目内涵盖的所有项目完成竣工验收后，建设方在收到监理方开出发票后，支付剩余监理报酬。